Project Initiation Document (PID) Assignment

- Business Case & Project Charter:

:Project Name Bite

Problem Statement: אין מערכת מרוכזת ונוחה לעקוב אחרי יוצרי תוכן המעלים מתכונים.

Market Research: קיימות פלטפורמות כמו אינסטגרם או בלוגים אישיים המאפשרות שיתוף תוכן, אך הן אינן מתמקדות במתכונים. אין אפשרות לעקוב בצורה יעילה אחרי יוצרי מתכונים באופן ייעודי.

:Purpose and Objectives יצירת אפליקציה שמאפשרת שיתוף מתכונים, מעקב אחרי יוצרי תוכן ודירוג מתכונים בצורה נוחה ומרוכזת. מטרות עיקריות:
1. מתן פלטפורמה ליוצרי תוכן כדי להגדיל את החשיפה וההכנסה שלהם.
2. שיפור חוויות המשתמש עבור חובבי מתכונים.

Benefits and Impact:
- שיפור חוויית המשתמש במציאת מתכונים
- הזדמנויות כלכליות ליוצרי תוכן.

Scope: האפליקציה תכלול צד לקוח מבוסס React וצד שרת מבוסס Node.js עם מסד נתונים Firebase.

High-Level Risks:

- סיכון תפעולי: שיעור אימוץ נמוך בקרב משתמשי היעד.

- סיכון משאבים: עיכובים בלוחות זמנים.

Alternative Solutions: שימוש בפלטפורמות מדיה חברתית קיימות למעקב אחר מתכונים. עם זאת, זה חסר את החוויה המותאמת והתכונות הנדרשות.

Key Stakeholders:
Project Sponsor -: מחלקת מדעי המחשב אוניברסיטת אריאל
- End-Users: יוצרי מתכונים, משתמשים חובבי בישול.
- Team Members: איתמר שפיצר, אוריה פרל, אבישג מינס ושחר בבקוף

Resources: פיתוח צד לקוח (React), צד שרת (Node.js), וחיבור למסד נתונים (Firebase).

- Statement of Work (SOW):

Vision Statement: יצירת רשת חברתית ייחודית לשיתוף מתכונים, המאפשרת ליוצרים ולחובבי בישול למצוא מתכונים, לעקוב, לדרג ולשמור תוכן בצורה קלה ונוחה.

Scope of Project: בתוך תחום הפרויקט: פיתוח אפליקציה הכוללת צד לקוח ב-React, צד שרת ב-Node.js,  ושימוש במסד נתונים Firebase לניהול מתכונים.

:Scope of Work

  - Design: עיצוב חוויית משתמש וממשק גרפי באפליקציה.

  - Development: פיתוח צד לקוח וצד שרת, כולל תכונות חיפוש, דירוג ושמירת מתכונים.

  - :Testingבדיקות פונקציונליות ואבטחת איכות.

  - Implementation : פריסת האפליקציה למשתמשים.

Key Features:

  - חיפוש יוצרי תוכן.

  - מעקב אחרי יוצרי תוכן.

  - דירוג ושמירת מתכונים.

  - מערכת התראות ליוצרים ולעוקבים.

Constraints:

  - תקציב: מימון מוגבל שהוקצה על ידי נותן החסות.

  - לוחות זמנים: השלמת הפרויקט במהלך סמסטר אקדמי אחד.

Dependencies:

  - Firebase  לניהול מסד נתונים.

  - ספריית React לבניית ממשק משתמש.

  - Node.js  לפיתוח צד שרת.

Deliverables:

  - אפליקציה לשיתוף מתכונים מלאה.

  - תיעוד למשתמשים ולמפתחים.

Timeline:

  - שלב 1: איסוף דרישות ועיצוב.

  - שלב 2: פיתוח.

  - שלב 3: בדיקות ופריסה.

Performance Criteria:

  - ציון שביעות רצון משתמשים בבדיקות הפיילוט.

  - יישום מוצלח של כל התכונות העיקריות.

Risk Management:

  - Risk Identification

  - בעיות אינטגרציה: אתגרים באימות Firebase.

  - מגבלות משאבים: עיכובים ומגבלות בלוחות זמנים.

  - Mitigation Strategies

  - הקצאת זמן לבדיקת אינטגרציה עם Firebase.

  - קיום פגישות התקדמות שבועיות לניטור עומס עבודה.

  - Contingency Plans

  - בחינת פתרונות מסד נתונים חלופיים במידה ויהיו בעיות עם Firebase.

- :Feasibility Study Report

Technical Feasibility: הטכנולוגיות המוצעות הן מהמתקדמות בתעשיה (React, Node.js, Firebase), וחלק משמעותי מהיתרון שלהן הוא שניתן ליצור אפליקציה מורכבת מספיק בטווח הזמן המוגדר.

Operational Feasibility: קהל היעד של האפליקציה הוא רחב למדי, ניתן ליצור בעזרת האפליקציה קהילות חובבי מתכונים, לא יהיה קשה לשכנע יוצרי תוכן להעלות את התוכן שלהם לשם משום שהם גם ככה מפיצים את התוכן בפלטפורמות ניפרדות.

Financial Feasibility:

  - Hourly Cost Calculation: 100$ לשעה.

  - Net Present Value (NPV): צפי לתשואה חיובית בהתבסס על שיעורי אימוץ צפויים ועלויות תפעול נמוכות.

  - Return On Investment (ROI): גבוהה בשל עלויות התחלתיות מינימליות ותשתיות ניתנות להרחבה.

Stakeholder Analysis Document .4:

Stakeholder List:

  - :Project Sponsor  מחלקת מדעי המחשב באוניברסיטת אריאל.

  - :Team Membersשחר בבקוף, אוריה פרל, איתמר שפיצר ואבישג מינס

  - :End-Usersיוצרי מתכונים, משתמשים חובבי בישול.

Interests and Expectations:

  - :Project Sponsor הצלחת הפרויקט והשגת יעדים אקדמיים.

  - :Team Members רכישת ניסיון בפיתוח מערכות.

  - :End-Users חוויית משתמש משופרת ומערכת נוחה לשימוש.

Communication Plan:

  - :Channels  מיילים, פגישות קבוצתיות, פלטפורמות שיתוף קבצים, גיטהב, קליקאפ.

  - Frequency: עדכונים שבועיים לצוות ולמרצה/מתרגלת.